CÔNG TY XÂY LẮP

PHÒNG DỰ ÁN

Đề tài: R&D-CAD-QTO-01 · Phòng Dự án

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

MTOPro - Hệ thống bóc tách khối lượng M&E trên AutoCAD

Phiên bản 1.0 — 18/09/2026

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU DỰ ÁN — MTOPro	3

1. Tóm tắt	3

2. Kiến trúc công nghệ	3

2.1 Nguyên tắc kiến trúc	3

2.2 Sơ đồ thành phần	4

3. Chức năng chi tiết	5

3.1 Nạp & nhận dạng dữ liệu	5

3.2 Đếm tự động + điều chỉnh thủ công	5

3.3 Mô hình dữ liệu	5

3.4 Xuất kết quả	6

3.5 Đối chiếu ngược về bản vẽ	6

3.6 Tính toán	6

3.7 Quyết định kỹ thuật: 2 backend cho AutoCAD Table	7

4. Kiểm thử & bảo đảm chất lượng	7

4.1 Ba cổng bắt buộc	7

4.2 Kết quả	7

4.3 Môi trường test tự động	8

5. Danh sách module (17)	8

6. Lộ trình đã thực hiện	9

7. Bug thật đã phát hiện & sửa (20)	9

8. Đóng gói phát hành	10

8.1 Bộ cài 1 file	10

8.2 Chế độ dòng lệnh (cho IT)	11

8.3 Bộ cài đã được kiểm chứng end-to-end	11

8. Giới hạn đã biết (ghi rõ để bàn giao)	11

9. Hồ sơ kỹ thuật kèm theo	12

10. Khuyến nghị bước tiếp theo	13

# GIỚI THIỆU DỰ ÁN — MTOPro

Tên đề tài: Nghiên cứu và phát triển thử nghiệm plugin bóc tách khối lượng M&E trên AutoCAD

Mã đề tài: R&D-CAD-QTO-01 · Đơn vị chủ trì: Phòng Dự án

Phiên bản: 1.0 · Ngày: 18/09/2026

* * *

## 1. Tóm tắt

MTOPro là bộ công cụ bóc tách khối lượng (Quantity Take-Off) chạy trực tiếp trong AutoCAD,

phục vụ 3 hệ: Điện — Nước — Điện nhẹ (ELV).

Mục tiêu: giảm thao tác thủ công của kỹ sư M&E / QS khi đếm thiết bị, đo chiều dài tuyến,

tổng hợp khối lượng và đối chiếu ngược về bản vẽ.

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Số lệnh | 22 |
| Module LISP | 17 (~3.545 dòng) |
| Test tự động | 617 test — PASS toàn bộ |
| Bộ quy tắc mẫu | 110 quy tắc / 11 hệ |
| Bug thật đã phát hiện & sửa | 22 |
| Bộ cài | 1 file EXE (850 KB) — cài LISP + .NET + cấu hình + tài liệu |

* * *

## 2. Kiến trúc công nghệ

### 2.1 Nguyên tắc kiến trúc

LISP-first  →  LISP + AutoCAD Table  →  .NET extension (chỉ khi cần)

Lý do chọn LISP làm lõi:

Tương thích rộng — một bộ LISP chạy được trên nhiều phiên bản AutoCAD, không phải build lại theo nhóm TFM (net48 / net8).

Không cần biên dịch — sửa/nghiệm thu nhanh, không cần .NET SDK.

Đúng bản chất công cụ CAD — thao tác chọn vùng, đọc DXF, sửa entity là sở trường của AutoLISP.

Yêu cầu đề tài: không chuyển logic sang .NET nếu AutoLISP làm tốt.

.NET chỉ đảm nhận phần giao diện (palette WPF) và xuất Excel nâng cao — không chứa logic nhận dạng/đếm.

### 2.2 Sơ đồ thành phần

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        AutoCAD 2023                              │

│                                                                  │

│  ┌──────────────────── LÕI LISP (chính) ────────────────────┐    │

│  │  mto-loader ──► nạp 16 module                            │    │

│  │                                                          │    │

│  │  mto-core      data model 24 khoá · tiện ích chuỗi/số    │    │

│  │  mto-select    ssget W/C/WP/CP/F · lọc layer/loại        │    │

│  │  mto-text      TEXT/MTEXT · prefix (46) · wcmatch        │    │

│  │  mto-block     đếm block · AUTO + MANUAL                 │    │

│  │  mto-geometry  vlax-curve · SumLength · INSUNITS         │    │

│  │  mto-result    bảng kết quả · thống kê                   │    │

│  │  mto-csv       xuất CSV (RFC4180 escape)                 │    │

│  │  mto-orphan    handent + entget · prune                  │    │

│  │  mto-table     AutoCAD Table · 2 backend                 │    │

│  │  mto-find      ZOOM _O · sssetfirst · tra handle         │    │

│  │  mto-update    entmod TEXT/MTEXT · XData (XRecord)       │    │

│  │  mto-undo      snapshot HANDLE→OLD VALUE                 │    │

│  │  mto-formula   công thức (không dùng eval)               │    │

│  │  mto-subtotal  group/subtotal/deduction                   │    │

│  │  mto-floor     Floor/Zone/Area · gán theo layer/vùng     │    │

│  │  mto-config    cấu hình theo DWG (file + NOD)            │    │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘    │

│                                                                  │

│  ┌──────────────── .NET (phụ trợ) ──────────────────────────┐    │

│  │  MTOPlugin.dll     lệnh .NET (MTO panel, MTOZOOM…)       │    │

│  │  MTOPlugin.UI.dll  palette WPF + Rule Editor             │    │

│  │  MTOPlugin.Core    engine C# (rule, classify, Excel)     │    │

│  │  MTOPlugin.Logging nhật ký phiên                         │    │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘    │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

* * *

## 3. Chức năng chi tiết

### 3.1 Nạp & nhận dạng dữ liệu

| Chức năng | Lệnh | Cách hoạt động |
| --- | --- | --- |
| Chọn vùng | MTOSEL | ssget với 5 chế độ: Window, Crossing, WindowPolygon, CrossPolygon, Fence. Lọc theo entity type (DXF 0) + layer (DXF 8, hỗ trợ wildcard *, ?) |
| Nhận dạng chữ | MTOTEXT | Đọc DXF 1 của TEXT/MTEXT, bóc mã định dạng MTEXT ({\fArial\ |
| Đếm block | MTOBLK | Chọn block mẫu → ssget "_X" theo DXF 2 → đếm. Tự loại block ẩn danh (*U, *D) |
| Đo chiều dài | MTOGEO | vlax-curve-getDistAtParam cho LINE/LWPOLYLINE/POLYLINE/ARC/CIRCLE/SPLINE/ELLIPSE — đúng cả với cung (bulge) |

Điểm kỹ thuật đáng chú ý — nhận dạng prefix:

Ưu tiên prefix dài nhất: MCCB 100A → MCCB (không phải MCB)

Kiểm ranh giới: DBX 100 → không khớp DB

Không phân biệt hoa/thường

### 3.2 Đếm tự động + điều chỉnh thủ công

FinalCount = AutoCount + ManualCount

NetQty     = FinalCount − Deduction    (clamp ≥ 0)

Ba trường được lưu riêng biệt (AUTOQTY, MANQTY, QTY) để truy vết được

số nào do máy đếm, số nào do người nhập.

### 3.3 Mô hình dữ liệu

Mỗi dòng kết quả là một association list 24 khoá:

| Nhóm | Khoá |
| --- | --- |
| Định danh | CATEGORY TYPE NAME SPEC DESCRIPTION PREFIX |
| Số liệu | QTY AUTOQTY MANQTY DEDUCTION NETQTY LENGTH UNIT |
| Nguồn | LAYER HANDLES SOURCETYPE SOURCEOBJECT |
| Phân loại | FLOOR ZONE AREA NOTES |
| Tính toán | FORMULA LABEL1..3 |

Gộp nhóm theo khoá CATEGORY|TYPE|NAME|SPEC|UNIT — cùng nhóm thì cộng số liệu

và gộp danh sách handle (để truy vết ngược).

### 3.4 Xuất kết quả

| Kênh | Chi tiết |
| --- | --- |
| CSV (MTOCSV) | 15 cột · escape theo RFC4180 (bọc ", nhân đôi " nội bộ) · tên file <DWG>_MTO_<ngày>_<giờ>.csv |
| AutoCAD Table (MTOTABLE) | 9 cột · STT · subtotal theo Category · grand total · 2 backend (xem 3.7) |
| Excel .NET | MTOPlugin.Core/Export/ExcelExporter.cs — 5 sheet (TỔNG HỢP, CHI TIẾT, CHƯA PHÂN LOẠI, CẢNH BÁO LỖI, THÔNG TIN LẦN QUÉT) |

### 3.5 Đối chiếu ngược về bản vẽ

Bảng kết quả  →  STT/từ khoá  →  handle  →  ZOOM _O + sssetfirst  →  đối tượng trên bản vẽ

Không dùng ActiveX (để chạy được cả ở môi trường không có COM).

### 3.6 Tính toán

| Chức năng | Cách làm |
| --- | --- |
| Công thức | Chỉ chấp nhận <toán-hạng> <phép-toán> <toán-hạng> — không dùng eval/read trên chuỗi người dùng (tránh thực thi mã). Biến: SL, QTY, NETQTY, LEN, DED, PRICE. Lưu FORMULA, FORMULA-VALUE, FORMULA-EXPLAIN |
| Subtotal | Gom nhóm generic theo khoá (CATEGORY/TYPE/LAYER/FLOOR/…) — không hard-code |
| Deduction | Có clamp 0 ≤ DED ≤ QTY ⇒ NETQTY không bao giờ âm |

### 3.7 Quyết định kỹ thuật: 2 backend cho AutoCAD Table

| Backend | Công nghệ | Môi trường | Kiểm thử tự động |
| --- | --- | --- | --- |
| NATIVE | vla-AddTable (ActiveX) | AutoCAD đầy đủ | ✗ (accoreconsole không có ActiveX) |
| GRID | entmake TEXT + LINE | mọi nơi | ✓ |

Module tự dò ActiveX và chọn backend; nếu NATIVE lỗi thì tự động fallback sang GRID.

Cách này đảm bảo luôn có kết quả và vẫn test được logic.

* * *

## 4. Kiểm thử & bảo đảm chất lượng

### 4.1 Ba cổng bắt buộc

[0] LINT      cân bằng ngoặc + string cho MỌI file .lsp

[1] LOAD-CHECK mto-qload phát hiện file không load sạch

[2] TEST      accoreconsole chạy thật, kết quả ghi ra file

Vì sao cần cổng [0] và [1]? Đã từng xảy ra lỗi thật: một file LISP có **lỗi cú pháp ở

cuối file nhưng test vẫn PASS**, vì các defun phía trước đã được định nghĩa.

Test PASS không chứng minh file nguồn hợp lệ — nên phải có lớp lint/load-check.

### 4.2 Kết quả

| Suite | Test | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| test-core | 45 | data model, chuỗi, số, gộp nhóm |
| test-select | 32 | ssget thật, lọc layer/loại |
| test-text | 40 | bóc MTEXT, prefix, ranh giới |
| test-block | 41 | block definition + INSERT thật |
| test-geometry | 31 | đo π·r, 2π·r, đơn vị INSUNITS |
| test-result | 30 | bảng, căn cột, thống kê |
| test-csv | 26 | ghi file thật + đọc lại |
| test-orphan | 27 | tạo rồi xoá entity thật |
| test-loader | 41 | nạp 16 module, 22 lệnh |
| test-table | 38 | vẽ grid thật + đếm entity |
| test-find | 32 | zoom/chọn thật |
| test-update | 34 | sửa TEXT/MTEXT + XData roundtrip |
| test-undo | 28 | sửa rồi khôi phục, đọc lại |
| test-formula | 62 | parse/eval công thức |
| test-subtotal | 33 | group/deduction/clamp |
| test-floor | 43 | wcmatch, gán theo vùng |
| test-config | 34 | file + NOD roundtrip |
| TỔNG | 617 | PASS toàn bộ |

### 4.3 Môi trường test tự động

| Thành phần | Giá trị |
| --- | --- |
| Công cụ | accoreconsole.exe (AutoCAD Core Console) — chạy headless |
| Phiên bản | AutoCAD 2023 (R24.2) |
| Cách chạy | lisp/tests/run-all-tests.ps1 |

* * *

## 5. Danh sách module (17)

| # | Module | Dòng | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | mto-core.lsp | 284 | Data model + tiện ích |
| 2 | mto-select.lsp | 203 | Chọn vùng + lọc |
| 3 | mto-text.lsp | 250 | Nhận dạng chữ theo prefix |
| 4 | mto-block.lsp | 251 | Đếm block + manual |
| 5 | mto-geometry.lsp | 196 | Đo chiều dài |
| 6 | mto-result.lsp | 120 | Bảng kết quả |
| 7 | mto-csv.lsp | 132 | Xuất CSV |
| 8 | mto-orphan.lsp | 130 | Dữ liệu mồ côi |
| 9 | mto-table.lsp | 291 | AutoCAD Table |
| 10 | mto-find.lsp | 203 | Tìm/zoom ngược |
| 11 | mto-update.lsp | 189 | Cập nhật vào bản vẽ |
| 12 | mto-undo.lsp | 157 | Snapshot/restore |
| 13 | mto-formula.lsp | 222 | Công thức |
| 14 | mto-subtotal.lsp | 185 | Subtotal/deduction |
| 15 | mto-floor.lsp | 210 | Floor/Zone/Area |
| 16 | mto-config.lsp | 223 | Cấu hình theo DWG |
| 17 | mto-loader.lsp | 99 | Nạp module + trợ giúp |
|  | Tổng | ~3.545 |  |

* * *

## 6. Lộ trình đã thực hiện

| Giai đoạn | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| PHASE 1 | Chọn vùng · Text prefix · Đếm block · Đo chiều dài · Data model · Kết quả · CSV · Orphan | ✅ |
| PHASE 2 | AutoCAD Table · Zoom back · Batch update · Undo/Restore | ✅ |
| PHASE 3 | Custom formula · Subtotal · Deduction | ✅ |
| PHASE 4 | Floor/Zone/Area · Cấu hình theo DWG | ✅ |
| PHASE 5 | .NET extension (palette, Excel) | ✅ |

* * *

## 7. Bug thật đã phát hiện & sửa (20)

Đây là bằng chứng giá trị của việc test trên môi trường thật — nhiều lỗi chỉ lộ khi chạy:

| Nhóm | Lỗi tiêu biểu |
| --- | --- |
| Semantics AutoLISP | (strcase s T) trả chữ thường (không phải hoa) · không được đặt biến local tên t · (car alist) trả dotted pair · (last list) trả phần tử cuối · không có let · '(<) là list chứ không phải hàm |
| DXF / entmake | MTEXT thiếu subclass → entmake trả nil · APPID thiếu subclass · giá trị trả về của entmake không dùng được làm ename |
| Hành vi AutoCAD | handent vẫn resolve entity đã entdel → phát hiện orphan phải kiểm thêm entget · ssget "_X" không đảm bảo thứ tự · SECURELOAD=1 chặn load ngoài Trusted Paths |
| Logic / thiết kế | Hàm mô tả ≠ hàm vẽ · bỏ qua kết quả của hàm immutable · sắp xếp phân biệt hoa/thường |
| Phương pháp test | File lỗi cú pháp cuối nhưng test vẫn PASS → gia cố harness thêm 2 cổng |
| Đóng gói (test end-to-end bắt được) | mto-loader.lsp chỉ *định nghĩa* hàm mà không tự nạp các module con → cài xong nhưng MTOBLK không tồn tại · findfile không resolve đường dẫn tuyệt đối nên không nạp được file ở %LOCALAPPDATA% · (vl-filename-directory nil) lỗi stringp nil |

* * *

## 8. Đóng gói phát hành

### 8.1 Bộ cài 1 file

`output/MTOPro.Setup-1.0.0.exe` (850 KB) — nhúng sẵn toàn bộ nội dung:

| Thành phần | Số lượng |
| --- | --- |
| Module LISP | 17 file |
| Bộ quy tắc mẫu | rules.sample.json (110 quy tắc) |
| Tài liệu | 2 file (hướng dẫn sử dụng + giới thiệu dự án) |
| DLL .NET (net48) | 6 file |

Bộ cài tự động làm 6 việc:

Giải nén payload

Cài 17 module LISP → %LOCALAPPDATA%\MTOPro\lisp

Cài bộ quy tắc → %LOCALAPPDATA%\MTOPro\config\rules.json (chỉ lần đầu)

Cài tài liệu → %LOCALAPPDATA%\MTOPro\docs

Cài bundle .NET → %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\MTOPro.2023.bundle (kèm LISP để plugin tự nạp)

Ghi Startup Suite của AutoCAD → tự nạp LISP mỗi lần mở AutoCAD

Cơ chế tự nạp LISP (2 lớp, đề phòng):

Lớp 1 (chính): plugin .NET khi khởi động → thêm thư mục LISP vào TRUSTEDPATHS → gửi lệnh load mto-loader.lsp (kèm *MTO-HOME*)

Lớp 2 (dự phòng): Startup Suite của AutoCAD trỏ thẳng mto-loader.lsp

### 8.2 Chế độ dòng lệnh (cho IT)

MTOPro.Setup-1.0.0.exe --check              # kiểm tra, không cài

MTOPro.Setup-1.0.0.exe --install-silent     # cài không giao diện

MTOPro.Setup-1.0.0.exe --uninstall-silent   # gỡ cài

### 8.3 Bộ cài đã được kiểm chứng end-to-end

| Bước kiểm tra | Kết quả |
| --- | --- |
| Build installer từ payload | ✅ 850 KB, nhúng đủ 17 LISP + 6 DLL + 2 docs |
| --check | ✅ Báo đúng đường dẫn, phát hiện AutoCAD R24.2 |
| --install-silent | ✅ Cài 17 LISP, rules.json, docs, bundle, Startup Suite 1 profile |
| Nạp LISP từ thư mục đã cài | ✅ MTOPro v0.6.0-lisp : da nap 16/16 module |
| Kiểm tra lệnh sau khi cài | ✅ CHECK-MTOBLK=YES, CHECK-MTOCFG=YES, CHECK-LOADED=16/16 |
| NETLOAD DLL từ bundle | ✅ Command .NET MTOZOOM phản hồi đúng |

Script kiểm chứng: scripts/verify-package.ps1

* * *

## 8. Giới hạn đã biết (ghi rõ để bàn giao)

| # | Giới hạn | Mức |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giao diện palette WPF chưa kiểm chứng trong AutoCAD đầy đủ (chỉ có môi trường headless) | Trung bình |
| 2 | SECURELOAD=1 mặc định của AutoCAD chặn load ngoài Trusted Locations — bộ cài tự thêm, nhưng cần xác nhận trên máy đích | Cao |
| 3 | Backend AutoCAD Table gốc (ActiveX) chưa kiểm chứng (đã có chế độ lưới dự phòng) | Trung bình |
| 4 | Chưa xử lý handle trong Xref (database riêng) | Trung bình |
| 5 | Chưa hỗ trợ dynamic block / block lồng khi quét | Trung bình |
| 6 | Chưa hỗ trợ AutoCAD 2018–2022 (không có máy kiểm chứng) | Trung bình |
| 7 | CSV chưa có BOM UTF-8 (Excel có thể lệch dấu tiếng Việt) | Trung bình |
| 8 | Bộ quy tắc 110 mục là mẫu, chưa khớp quy ước layer/block thực tế công ty | Trung bình |
| 9 | mto-db-merge-item độ phức tạp O(n²) nếu dữ liệu rất lớn | Thấp |
| 10 | Xuất Excel "active cell" (đổ vào ô đang chọn) chưa làm | Thấp |

* * *

## 9. Hồ sơ kỹ thuật kèm theo

| Tài liệu | Nội dung |
| --- | --- |
| docs/HUONG_DAN_SU_DUNG.md | Hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối |
| docs/GIOI_THIEU_DU_AN.md | Tài liệu này |
| docs/agent-progress/MASTER_STATUS.md | Trạng thái tổng dự án |
| docs/agent-progress/TASK_INDEX.md | Danh mục 18 task |
| docs/agent-progress/TASK-000..017.md | Checkpoint chi tiết từng task |
| docs/agent-progress/FINAL_AUDIT.md | Audit cuối đối chiếu 19 mục yêu cầu |
| docs/ARCHITECTURE.md | Kiến trúc (nhánh .NET) |
| docs/RULES.md | Định dạng bộ quy tắc |

* * *

## 10. Khuyến nghị bước tiếp theo

Test trên bản vẽ thật của công ty (5 bộ DWG theo kế hoạch khảo sát) và đối chiếu kết quả với cách đếm thủ công.

Phòng Dự án rà soát bộ quy tắc cho khớp quy ước layer/block thực tế.

Ghi nhận thời gian đếm thủ công vs dùng công cụ (mục tiêu đề tài: giảm ≥50%).

Sau khi ổn định → đóng gói bản phát hành chính thức.